こんにちは。お疲れ様です。

こちら側はみんな揃っています。そちらは皆さんお揃いですか。

それでは、はじめましょう。

今日のアジェンダとしてはプロジェクトの進捗と問題があります。

まず、プロジェクトの状態を報告します。

＊　コーディングについてはインプリメントとチームのレビューとSSEレビューを完了しました。そして、CTGレビューは進行中（しんこうちゅう）です。締切日は金曜日です。

完了日は６月２９日の予定です。

＊　ユニットテストについてはユニットテストの設計を作成することが進行中となっています。ユニットテストのスクリプトを調査するこを完了させました。しかし、ユニットテストの仕様書と実行がまだ実施していません。

完了日は7月６日の予定です。

＊　結合試験（けつごうしけん）に関しては設計と仕様書（しようしょ）の作成が完了しました。結合試験のスクリプトを作ることがプロセス中です。そして、統合テストの実行（じっこう）がまだしません。

完了日は7月１２日の予定です。

＊　システムテストについてはシステムテストの設計と仕様書（しようしょ）の作成が完了しました。システムテストのスクリプトの作成は進行中です。しかし、システムテスト実施の方（ほう）はまだ開始（かいし）していません。

完了日は7月１７日の予定です。

次は今週の問題です。

＊　一番目（いちばんめ）の問題はお客様から、ソフト詳細設計（しょうさいせっけい）をフィードバックすること。

＊　二番目（にばんめ）の問題はAPIに関して一部（いちぶ）のパフォーマンスが低いとなります。

こちらは以上です。

そちらは大丈夫ですか。

Thế Tuấn -san vào trang này (chủ yếu xem được trên Dailymotion hoặc vào youtube no cookie)

1. Xem các show của Hirunandesu họ nói khá nhiều, cũng hay hay, hơi nhiều món ăn nên khuyến cáo nên xem lúc trưa ăn cơm hoặc lúc không đói nhá :D

<http://youtubeowaraitv.blog32.fc2.com/blog-category-258.html>

2. Có quiz show này họ thi kiến thức cũng có cả phần kanji, xem show này cũng có thể học thêm đc vài chữ và kiến thức có ích về tiếng Nhật đó.

<http://youtubeowaraitv.blog32.fc2.com/blog-entry-112664.html?q=%E3%83%8D%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0>

3. Show School kakumei này cũng bổ sung kiến thức, nói khá nhiều, dễ nghe mà vui :D

<http://youtubeowaraitv.blog32.fc2.com/blog-category-109.html>

4. Và đây là game show VS Arashi, nếu chán chán kiến thức rồi thì xem show này ngta chơi game là chính :D

<http://youtubeowaraitv.blog32.fc2.com/blog-category-6.html>

...

Còn nhiều nhiều lắm nhưng khi nào chán mấy loại này rồi thì bảo chị recommend loại khác cho. Có cả thời sự Nhật đó, nhưng nghe khá phức tạp và khó hiểu